克州乌恰县绩效自评报告

（2021年度）

项目名称：乌恰县铁列克乡铁列克村村级道路硬化建设项目

实施单位（公章）：铁列克乡人民政府

主管部门（公章）：乌恰县交通局

项目负责人（签章）：库尔曼别克·吾守尔

填报时间：2021年12月1日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

铁列克乡人民政府，单位现有在职干部107人，行政及参公人员77人，事业人员30人，主要职能执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（二）项目基本情况

1．项目名称

乌恰县铁列克乡铁列克村村级道路硬化建设项目

2．项目的基本性质

本项目为新建项目

3．项目主管单位

乌恰县交通局

4．项目实施单位

铁列克乡人民政府

- 5．项目建设内容

- 新建混凝土路4km，路基宽4.5m，路面宽4m，厚度18cm。6．项目实施范围

本项目涉及乡镇数量1个，受益脱贫人员1173人，301户。

- 项目实施目的

该工程的建设，有效改善乡村道路通行条件，解决沿线居民出行难问题，将会改善铁列克村全村居民出行安全便利，涉及脱贫人员301户，1173人生产生活条件，加强经济商品流通和新农村建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金支付等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）评价依据

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶〔2017〕32号）、《新疆维吾尔自治区财政专项资金（扶贫发展）项目管理办法》（新扶贫领字〔2017〕39号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关文件组织实施本项目绩效自评相关工作。

（三）评价流程

1．前期准备

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，并完成了预期绩效目标。

（1）整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、可行性研究报告、实施方案、绩效目标申报表、绩效运行监控表、招投标资料、合同、验收报告（或决算）、满意度调查问卷。

（2）由实施单位主要负责人、项目负责人、财务等人员组成自评工作组。

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库尔曼别克·吾守尔 | 铁列克乡人民政府 | 乡长 |
| 2 | 蒋书超 | 铁列克乡人民政府 | 会计 |
| 3 | 马旭刚 | 铁列克乡人民政府 | 项目负责人 |

（3）自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

2．组织过程

（1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的资料要求主管及实施单位补充，对由于资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

（2）检查内容和过程

专项资金不存在截留、挪用，支付审批合规、不存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；项目实施符合项目管理办法，审核流程和管理制度合规；项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

（3）撰写报告情况

评价小组根据所搜集的印证材料，按照绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报财政局。

3．分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，通过对项目产出、效益和满意度的各项三级指标分析，结合资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，形成评价结论，填写自评表、撰写自评报告。

三、绩效目标分解下达情况

（一）财政扶贫资金下达预算情况

本项目投资额320万元，根据关于下达乌恰县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金计划（一批）的通知（恰财扶[2020] 17号文件），下达扶贫发展资金320万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据（恰财扶[2020] 17号文件）关于下达乌恰县铁列克乡铁列克村村级道路硬化建设项目资金的文件，本项目设定的年度预期目标：新建混凝土路4km，路基宽4.5m，路面宽4m，厚度18cm。该工程的建设，有效改善乡村道路通行条件，解决沿线居民出行难问题，将会改善铁列克村全村居民出行安全便利，涉及脱贫人员301户，1173人生产生活条件，加强经济商品流通和新农村建设。

四、项目绩效自评工作开展情况

（一）项目资金使用及管理情况分析

1．项目总投资及资金到位情况

本项目投资额320万元，根据关于下达乌恰县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金计划（一批）的通知（恰财扶〔2020〕17号文件），安排财政资金320万元，其他资金0万元。资金到位320万元，资金到位率100%。

2．项目资金实际使用情况

根据（恰财扶〔2020〕17号文件）关于下达乌恰县铁列克乡铁列克村村级道路硬化建设项目资金的文件，到位资金320万元，本项目实际支付资金310.7万元，预算执行率97.09%。项目资金主要用于新建混凝土路4km，路基宽4.5m，路面宽4m，厚度18cm，及项目其他费用，共计310.7元、8.89万元为项目质保金。由于未到质保期，故未支付，待2022年支付剩余8.89万元质保金。

3．项目资金管理情况

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，乌恰县财政局制定了《财政专项扶贫资金管理办法》。乌恰县铁列克乡严格按照扶贫项目资金管理办法的要求管理使用项目资金。

资金支付由本单位分管领导、主管财务领导、乌恰县财政局等部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序，支付手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目组织实施情况分析

1．项目组织情况分析

本项目属于产业类项目，乌恰县铁列克乡严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，公开、公平、公正的原则开展招投标工作，及时与中标单位签订相关合同；按照项目《建设工程项目管理规范》、《建设工程项目管理试行办法》组织管理项目实施、验收，按照技术标准、质量要求和工期要求监督管理推动项目实施。

（1）项目立项情况：2021年1月29日，乌恰县发展和改革委员会印发《关于对《乌恰县铁列克乡铁列克村村级道路硬化建设项目可行性研究报告的批复》（恰发改字〔2021〕38号），2021年3月24日，乌恰县发展和改革委员会印发《关于对《乌恰县铁列克乡铁列克村村级道路硬化建设项目初步设计的批复》（恰发改字〔2021〕97号）。由乌恰县铁列克乡人民政府组织实施。项目实施过程均按照资金、项目管理制度和实施方案内容执行。本项目未发生重大设计变更。

（2）项目启动情况：2020年12月23日乌恰县扶贫办公室领导小组、乌恰县财政局联合下发《项目启动通知书》。

（3）项目招投标及合同签订情况

1.2021年3月10日，乌恰县铁列克乡人民政府与哈密红星勘测设计有限责任公司签订《技术咨询合同》，对乌恰县铁列克乡哈拉铁克村农业节水设施工程水土保持方案进行技术咨询；合同价格2万元。

2.2020年1月30日，乌恰县铁列克乡人民政府与新疆昌吉方汇水电设计有限公司签订《建设工程设计合同》，对甲方指定的测区进行勘测设计；合同价12.8万元。

3.2021年1月30日，乌恰县铁列克乡人民政府与中建鼎正项目管理有限公司签订《工程建设项目招标代理协议书》,委托其承担施工招标代理工作。

4.2021年3月4日,乌恰县铁列克乡人民政府与克孜勒苏柯尔克孜自治州第二建筑安装工程有限责任公司签订了该项目的《建设工程施工合同》，合同价302.69万元。

5.2021年2月26日,乌恰县铁列克乡人民政府与中资红星项目建设管理有限公司签订了该项目的《建设工程监理合同》，合同价5.45万元。

6.2021年6月13日，乌恰县水利局向乌恰县铁列克乡人民政府印发该项目的《克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县水利局水土保持补偿费缴纳通知书》(恰水保缴(2021)14号)，应缴纳水土保持补偿费0.96万元。

（4）项目验收情况

该项目于2021年5月30日完工，2021年6月由乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司提交该项目的完工验收申请。2021年6月26日，由乌恰县铁列克乡组织乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司、中资红星项目建设管理有限公司、乌恰县供销社、乌恰县铁列克乡哈拉铁克村村民委员会进行完工验收，以确定的实施方案内容实地核查，对建设内容逐一验收、核算，终验结果为“合格”。

（5）项目绩效监控情况

2021年5月、6月、8月对项目按照绩效目标内容开展了绩效监控。监控中未发现问题。

2．项目管理情况分析

项目实施单位乌恰县铁列克乡人民政府为加强组织领导，严格程序、规范运行，成立监督组织机构。以乌恰县铁列克乡人民政府乡长库尔曼别克·吾守尔为组长，副乡长马旭刚为副组长，相关责任科室为成员的项目建设督导检查小组。督导检查项目建设进度，协调解决项目实施过程中遇到的问题和困难，加快项目推进速度。将相关工作任务分解到相关责任科室、每一个责任人，从而达到脱贫攻坚，全员参与，任何人不能置身事外，做到“人人有事做、事事有人管”。严格遵守相关法律法规和业务管理规定，对项目资料及时收集整理并归档。建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改。

在项目的具体实施过程中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目建设进度，要求工程监理人员对施工过程的工程量计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，及时调整相应的工程费用，保证工程项目建设顺利进行。确保财政资金支出有据、有效，项目完成高质量。

（三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%，指标完成情况分析如下：

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

数量指标共计2个，完成2个，达到预期目标。数量指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

★★★新建改建公路里程，预期指标值4km，实际完成值4km，指标完成率100%。

★新增村硬化路里程，预期指标值4km，实际完成值4km，指标完成率100%。

（2）质量指标完成情况

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，质量指标完成。质量指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

★★★项目（工程）验收合格率，预期指标100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

（3）时效指标完成情况

时效指标共计2个，完成2个，达到预期目标，时效指标完成。时效指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

项目完成时间，预期指标值2021年5月，实际完成值5月，指标完成率100%。

项目（工程）完成及时率，预期指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

成本指标共计1个，完成1个，达到预期目标，成本指标完成，成本指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

新建改建公路成本预期指标值是80万元/Km，实际完成值是77.67万元/Km，指标完成率100%。

2．效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。

无

（2）项目实施的社会效益分析。

社会效益指标共计3个，完成3个，达到预期目标，社会效益指标完成。社会效益指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

改善群众生产生活条件，预期指标值是有效改善，实际完成值是有效改善，指标完成率100%。

受益脱贫人员户数，预期指标值是301户，实际完成值是301户，指标完成率100%。

受益脱贫人员人数，预期指标值是1173人，实际完成值是1173人，指标完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析。

可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。可持续影响指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

工程设计使用年限，预期指标是≥10年，实际完成值是10年，指标完成率是100%。

3．满意度指标完成情况分析。

满意度指标共计2个，完成2个，达到预期目标，满意度指标完成。

受益脱贫人员满意度，预期指标是≥95%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

受益人员满意度，预期指标是≥90%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

五、项目绩效目标未完成原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

前期实施方案概算编制不精准。

（二）下一步改进措施

今后加强扶贫专项资金申请，及时编写实施方案，细化前期规划设计，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和移交，使项目尽快投入运行。加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。

六、综合评价结论

克州乌恰县铁列克乡铁列克村村级道路硬化建设项目已实施完毕，经综合评价得分：99.7分。

项目共支付资金310.7万元，已完成建设内容如下：新建混凝土路4km，路基宽4.5m，路面宽4m，厚度18cm。该工程的建设，有效改善乡村道路通行条件，解决沿线居民出行难问题，将会改善铁列克村全村居民出行安全便利，涉及脱贫人员301户，1173人生产生活条件，加强经济商品流通和新农村建设。

七、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：将自评结果报送乌恰县财政局及地区财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。在次年对该项工作提出整改措施，并落实到位。今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

乌恰县铁列克乡铁列克村村级道路硬化建设项目资金的使用按照政策标准，专款专用，张榜公示，做到政务公开，项目资金工作置于民众的监督之下，保证各项工作公开透明。

1.认真做好项目前期工作。在项目择优上，选择关系到贫困群众生产生活，真正能够起到典型示范劳动作用的重要项目。在严把投资关上，严格执行项目施工图设计和预算的审核及审批制度，达到了优化方案，节约投资，效益最大化的目的。

2.全面质量管理，制定了施工质量保证体系，从组织机构的完善着手，认真贯彻以预防为主的原则，把材料物资供应，工序质量控制等基础工作放到十分重要的地位，使整个质量管理形成网络。工程招投标、施工、质量监督、检查验收等环节层层把好关口。

3.加强制度建设。严把原材料及设备检验关、工序质量检验关、成品质量验收关和加强工序管理，质量检测程序上认真执行自检、复检、交接检的“三检”制度。推行质量目标管理和质量管理考核制度。做到了工程质量全过程控制。

（二）存在的问题

1.项目运营管理不够规范，监管督促力度不够。

（三）建议

1．严格按照扶贫项目申报程序申报，遵循“两上两下”程序进行。“四议两公开”开会顺序要明确，公告公示及时准确。

2．开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。

3．分解细化各项任务目标，责任落实到人。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保项目能够及时发挥应有的效益和效果。

4．健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。

九、附表

《绩效目标自评表》